**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LAVAREL VÀO XÂY DỰNG WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN ỨNG VIÊN TÍCH HỢP CHATBOT**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU MEETING REPORT**

GVHD: Ths. NGUYỄN HƯU PHÚC

Nhóm SVTH:

Lâm Quang Bách - 27211241887

Hoàng Văn Dũng - 27211242072  
 Nguyễn Tấn Quang Thông - 27211239416

Phạm Duy Truyền - 27211200584

**Đà Nẵng, tháng 11 năm 2024**

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 02/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận về ý tưởng.
* Xây dựng proposal document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 09/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Nhóm trưởng Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 03/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Zoom

Approval: 03/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và đánh giá project plan document.
* Xây dựng user story document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và đánh giá project plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng user story document | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thanh Thắng | 02/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 08/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 7h00

Họp tại: Zoom

Approval: 08/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Xây dựng sprint 1 - Xây dựng GUI.
* Design sprint 1 interface. - Xây dựng test plan document.
* Xây dựng prototype.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Xây dựng sprint 1 | Hoàng Văn Dũng,  Nguyễn Tấn Quang Thông | Cuộc họp tiếp theo |
| Design sprint 1 interface | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng prototype | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng GUI | Lâm Quang Bách | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng test plan document | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 09/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá proposal document.
* Xây dựng Project Plan document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá proposal document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan document | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 13/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 7h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá product backlog document.
* Đánh giá user story document.
* Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document.
* Thảo luận architecture và database design.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đanh giá product backlog document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá user story document | Tất cả thành viên và giáo viên hướng dẫn | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận và chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Thảo luận architecture và database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 09/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 11/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Đánh giá Test Case.
* Đánh giá Test Plan Document.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá Test Case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá Test Plan Document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 11/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống |  
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 16/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Chỉnh sửa sprint backlog document.
* Xây dựng architecture và database design.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Chỉnh sửa sprint backlog document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng architecture document và database design document | Hoàng Văn Dũng  Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 16/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 17/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design.
* Chuẩn bị sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận và chỉnh sửa architecture và database design | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 17/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 30/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Thảo luận test case.
* Chỉnh sửa test plan document.
* Đánh giá interface.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Thảo luận test case | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test plan document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 30/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 01/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Design test case

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Design test case | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 01/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống  
 Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 06/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Trang chủ” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Trang chủ” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 06/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 07/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Đăng ký” function.
* Coding “Đăng nhập” function.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Đăng ký” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Đăng nhập” function | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 07/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống**

**Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quên mật khẩu” function.
* Coding “Đổi mật khẩu” function.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quên mật khẩu” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Đổi mật khẩu” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 08/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống**

**Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 10/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý blog cá nhân” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý blog cá nhân” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 10/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống**

**Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 12/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Cập nhật hồ sơ” function.
* Coding “Tìm kiếm” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Cập nhật hồ sơ” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Tìm kiếm” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tấn Quang Thông | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 12/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 14/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Coding “Quản lý tài khoản” function.
* Coding “Quản lý cuộc họp” function.
* Chỉnh sửa test case.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Coding “Quản lý tài khoản” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Coding “Quản lý cuộc họp” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa test case | Nguyễn Tấn Quang Thông | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 14/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 16/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Testing

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Test “Đăng nhập” function | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đăng ký” function | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Tìm kiếm” function | Nguyễn Tấn Quang Thông | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Đổi mật khẩu” function | Nguyễn Tấn Quang Thông | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quên mật khẩu” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quản lý Blog cá nhân” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quản lý tài khoản” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Test “Quản lý Blog cá nhân” function | Lâm Quang Bách | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 16/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Qunag Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 17/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix bugs sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix “Đăng nhập ” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Tìm kiếm” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Đăng kí” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quên mật khẩu” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 17/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 23/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: 55 Văn Cận, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Fix bugs sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Fix “Quản lý Blog cá nhân” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Trang chủ” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quản lý cuộc họp” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Fix “Quản lý tài khoản” function | Phạm Duy Truyền | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 23/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông***Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 24/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 18h00

Họp tại: Zoom

Approval: 24/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

**Thành phần tham dự**

* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Re-testing sprint 1.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Re-testing sprint 1 | Hoàng Văn Dũng | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 24/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 25/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 7h00

Họp tại: Zoom

Approval: 25/11/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Release Sprint 1.
* To plan for startup Sprint 2.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| Đánh giá sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Design Sprint 2 interface | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Tấn Quang Thông | 25/11/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Scrum Master Người lập biên bản**

*Phạm Duy Truyền Nguyễn Tấn Quang Thông*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN**



**Tên đề tài:**

**ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LAVAREL VÀO XÂY DỰNG WEBSITE HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN ỨNG VIÊN TÍCH HỢP CHATBOT**

**∙•🙞🟏🙜•∙**

**TÀI LIỆU FINAL MEETING**

GVHD: Ths. NGUYỄN HỮU PHÚC

Nhóm SVTH:

Lâm Quang Bách - 27211241887

Hoàng Văn Dũng - 27211242072

Nguyễn Tấn Quang Thông - 27211239416

Phạm Duy Truyền - 27211200584

**Đà Nẵng, tháng 11 năm 2024**

**Ứng dụng công nghệ laravel vào Xây dựng website Hệ Thống   
Quản Lý Hồ Sơ tuyển dụng trực tuyến ứng viên tích hợp chatbot**

Ngày họp: 21/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 7h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/12/2024

Ghi lại bởi: Nguyễn Tấn Quang Thông

1. **Thành phần tham dự**

* Giáo viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Hữu Phúc
* Nhóm trưởng: Phạm Duy Truyền
* Thành viên:
* Hoàng Văn Dũng
* Nguyễn Tấn Quang Thông
* Lâm Quang Bách
* Vắng mặt: Không

1. **Nội dung**

* Sprint review.

1. **Tiến trình**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Phân công** | **Hạn cuối** |
| * Đánh giá các product backlog đã Pass * Đánh giá các product backlog đã Fail | Phạm Duy Truyền | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Nguyễn Thanh Thắng | 21/12/2024 |

* Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

**Giáo viên hướng dẫn Scrum Master Người lập biên bản**

*Nguyễn Hữu**Phúc Phạm Duy Truyền**Nguyễn Tấn Quang Thông*